# Załącznik nr 7

# UMOWA NR RII.ZP.342-.../10 (projekt)

zawarta w dniu ............. 2010 r. w Podegrodziu pomiędzy Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez …………….…. przy kontrasygnacie: ………………………… zwaną dalej Zamawiającym, a .......................... z siedzibą ........................... reprezentowaną przez ......................  zwaną dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy p.n. „Odbudowa drogi nr 293938 K Koło Plebani w miejscowości Brzezna km 0+000 – 0+360”.

Nr kodu wg CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

- Przedmiot umowy obejmuje odbudowę drogi na długości 360 mb, w której zakres wchodzi:

- wyprofilowanie istniejącej powierzchni drogi wraz z jej zagęszczeniem,

- oczyszczenie rowu,

- wykonanie przepustów pod drogą oraz ich przedłużenie,

- wykonanie podbudowy warstwy górnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 5 cm,

- wymiana zniszczonych przepustów pod zjazdami,

- utwardzenie i dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów.

- Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a)	urządzić zaplecze robót,

b)	zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

c)	pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia,

d)	przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

e)	roboty towarzyszące,

f)	oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z umową, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

Terminy realizacji

§2

- Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie do 15 lipca 2010 r.

Nadzór

§3

            - Funkcję Kierownika Budowy pełnić będzie: ............ posiadający uprawnienia nr: ............ wydane przez .............

            - Funkcję inspektora Nadzoru pełnić będzie: ............ posiadający uprawnienia nr: ............ wydane przez .............

            - Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

            - Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy będzie oraz koordynatorem robót będzie .............

Obowiązki Zamawiającego

§4

1.	Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót.

2.	Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy

§5

            - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót.

            - Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu realizacji robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót pracownikom i innym osobom trzecim zgodnie z przepisami w tym zakresie.

            - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na miejsce wykonywania robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót.

            - Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie składował wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze i odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a następnie usuwał je do miejsc wykorzystania lub utylizacji we własnym zakresie.

            - Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

            - Po zakończeniu prac remontowych i usunięciu powstałych odpadów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie określające sposób zagospodarowania ww. odpadów.

            - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i zaplecza budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

            - Wykonawca uporządkuje również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

§6

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wykonywane przez siebie roboty od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń (szkód).

- Ubezpieczenie winno obejmować cały okres realizacji robót tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót.

- Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód spowodowanych w wyniku wykonywania zamówienia.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§7

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru:

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

- o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dostawa materiałów

§8

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.	Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w drogownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.	Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp.

4.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty dotyczące ich jakości lub pochodzenia.

5.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na miejscu wykonywania robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

6.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§9

- Zgodnie z treścią oferty wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

a)	netto ............. złotych (słownie: .......................................................................................... 00/100)

b)	podatek VAT .......... złotych (słownie: ................................................................................ 00/100)

c)	brutto .......... złotych (słownie: ........................................................................................... 00/100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-20-56-823.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP …...

Zasady rozliczeń finansowych

§10

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie jednorazowo.

- Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za wykonane roboty w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres: Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248.

- Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Przedmiot odbioru

§11

            - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych niniejszą umową.

            - Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

- odbiór robót ulegający ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

            - Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

            - Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

            - Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy, przedstawicieli użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

            - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie wraz z określeniem daty zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru (gotowość do odbioru nie może być później niż w terminie określonym w §2).

            - Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej określonej w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz stosownych przepisach w tym zakresie.

            - Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

            - Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wystąpienie wad. Wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia nowego terminu na odbiór robót.

            - Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca wykona wadliwy zakres po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

            - Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

            - Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi wyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi.

            - Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas potrzebny na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego.

Kary umowne

§12

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 lit. c umowy:

a)	za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od terminu ustalonego w §2 umowy,

b)	za każdy dzień nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy,

c)	za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w okresie gwarancji i rękojmi liczony od terminu ustalonego na usunięcie wad.

- Jeżeli Zamawiający utraci dotację lub część dotacji na przedmiot zamówienia z powodu okoliczności, które powstały z winy Wykonawcy wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę utraconą kwotą.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową płatność należności wynikającej z wystawionej faktury.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 lit. c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę określonych w §12 ust. 2 lit. a) i b) należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady

§13

1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy.

3.	Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

4.	Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.

5.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6.	W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji i rękojmi – na koszt Wykonawcy.

- W związku z upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu trwania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- W sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad Zamawiający ustali w protokole termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Zmiana umowy

§14

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacjach określonych poniżej.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w §9 ust. 1 może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane.

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia spowodowany szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy, jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 umowy.

- Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony.

- Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 – 6 musi zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

§15

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

- Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, pomimo upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, o której mowa w §12 ust. 5 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz okres wypowiedzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

      - Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia,

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

      - Zamawiający dokona odbioru wykonanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaci wynagrodzenie za bezusterkowo wykonaną część robót.

- Podwykonawcy

§16

- Wykonawca zaangażuje podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia wymienionej w przyjętej ofercie.

- Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.

- Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.

- Wraz z przekazywaną umową zawartą z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zleconej części zamówienia.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.

- Nie złożenie powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. Termin płatności ustalony w §10 ust. 4 umowy zostanie zawieszony.

- Postanowienia końcowe

§16

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie.

§18

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§19

      - Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego.

      - Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie.

      - Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§20

Umowę niniejszą sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 4 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

- nr 1 – kosztorys ofertowy

- nr 2 – dokumentacja projektowa

- nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający 					Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

. Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 7 paragraf  16 będzie brzmiał „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.