Załącznik Nr 5

do Materiałów informacyjnych towarzyszących

projektowi Uchwały Budżetowej

Gminy Podegrodzie na rok 2012

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych roku 2012 wraz z przewidywanymi efektami

| Rozdz. | Nazwa | # Wartość zadania | # Zakres rzeczowy | # Zakładane efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  |  |  |
|  | 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie (PROW) | 1 641 136,41 | zakończenie budowy kanalizacji dla miejscowości Brzezna (inwestycja prowadzona w latach 2008 – 2011); - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 22 739 mb, - wykonanie sieci wodociągowej o długości 1 994 mb | - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 22 739 mb, - budowa sieci wodociągowej o długości 1 994 mb, - poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego, - wzrost wartości majątku gminnego, |
|  | 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła | 3 940 349,08 | rozpoczęcie budowy kanalizacji dla miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie; - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4689 mb. | - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4689 mb, - poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego, |
| 01095 | Pozostała działalność |  |  |  |
|  | 1) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 50 000,00 | budowa dwóch dróg rolniczych na terenie Gminy Podegrodzie (prace obejmować będą wykonanie podbudowy warstwy konstrukcyjnej drogi, nawierzchni asfaltowej, elementów odwodnienia drogi, uzupełnienie poboczy – około750 mb nawierzchni) | - wykonanie około 750 mb nowej nawierzchni (faktyczna ilość zależeć będzie od stanu dotychczasowej nawierzchni oraz złożoności prac), - zabezpieczenie przeciwerozyjne korpusu drogi, - poprawa stanu jakości dróg a tym samym poprawa standardu życia (ułatwienie dostępu do pól uprawnych), - zwiększenie bezpieczeństwa, - wzrost wartości majątku gminnego, |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  |  |
|  | 1) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu | 50 000 | partycypacja Gminy Podegrodzie w kosztach opracowania koncepcji budowy obwodnicy na zasadzie udzielenia pomocy finansowej | - opracowanie koncepcji budowy obwodnicy i w efekcie doprowadzenie do jej wybudowania, - zwiększenie bezpieczeństwa, - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, |
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |
|  | 1) Przebudowa centrum wsi Podegrodzie | 671 449,98 | Przebudowa centrum wsi (prace obejmować będą utwardzenie placu w centrum wsi, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz wykonanie strefy bezpieczeństwa i zagospodarowania terenu - plac zabaw, remont boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, utwardzenie placu przy szkole, remont ogrodzenia oraz istniejących trybun) | - wzrost wartości majątku gminnego, - wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa estetyki wsi Podegrodzie poprzez odnowę centrum wsi, - przyczynienie się do integracji mieszkańców wsi, |
|  | 1) Przebudowa centrum wsi Brzezna | 453 915,13 | -przebudowa centrum wsi ( prace obejmować będą utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum, remont boiska do koszykówki i siatkówki przy Gimnazjum, remont istniejącej wiaty przystankowej oraz urządzenie terenów zielonych.) | - wzrost wartości majątku gminnego, - wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa estetyki wsi Brzezna poprzez odnowę centrum wsi, - przyczynienie się do integracji mieszkańców wsi, |
|  | 3) Przebudowa drogi gminnej nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293940K Zapadliska w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293960K Do Kościoła w miejscowości Chochorowice | 1 257 031,59 | przebudowa i modernizacja ciągu drogi w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" (prace obejmować będą wykonanie podbudowy warstwy konstrukcyjnej drogi, nawierzchni asfaltowej, elementów odwodnienia drogi, uzupełnienie poboczy. Łączna długość odcinków dróg objętych zadaniem to 1837 mb) | - poprawa stanu jakości dróg a tym samym poprawa standardu życia, - zwiększenie bezpieczeństwa, - zabezpieczenie przeciwerozyjne korpusu drogi, - wzrost wartości majątku gminnego, |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |  |  |  |
|  | 1) Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi | 100 000 | odbudowa trzech dróg (wielkość zakładana) zniszczonych podczas powodzi (prace obejmować będą wykonanie podbudowy warstwy konstrukcyjnej drogi, nawierzchni asfaltowej, elementów odwodnienia drogi, uzupełnienie poboczy - około 700 mb nawierzchni) | - poprawa stanu jakości dróg a tym samym poprawa standardu życia, - zwiększenie bezpieczeństwa, - zabezpieczenie przeciwerozyjne korpusu drogi, - wykonanie około 700 mb nowej nawierzchni (faktyczna ilość zależeć będzie od stanu dotychczasowej nawierzchni oraz złożoności prac), - wzrost wartości majątku gminnego, |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |
|  | 1) Wykup gruntów związanych z zadaniem p.n. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym” | 50 000,00 | Wywiązanie się z umowy z 30.12.2005 r. nr VIII/615/ZDW/3251/05 – wykup od ludności gruntów (resztówek), które nie nadają się do prawidłowego użytkowania na dotychczasowe cele | - wywiązanie się z umowy, |
|  | 2) Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu | 526 793,01 | remont i modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu (prace obejmować będą remont holu, korytarza i zaplecza oraz sali głównej ze sceną i balkonem, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, remont instalacji wewnętrznej wod – kan i CO, remont klimatyzacji .) | - wzrost wartości majątku gminnego, - przyczynienie się do integracji mieszkańców gminy, - wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa estetyki Gminy Podegrodzie poprzez odnowę budynku GOK, |
|  | 3) Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) | 209 299,24 | remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) (prace obejmować będą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty rozbiórkowe, wykonanie pokrycie dachu, elewacji dociepleń ścian, elewacji docieplenia cokołów, remont dojść i opasek wokół budynku oraz remont ogrodzenia ). | -poprawa życia mieszkańców Naszacowic poprzez udostępnienie na cele rekreacyjne i kulturalne wyremontowanego obiektu. - wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa estetyki wsi Naszacowice poprzez odnowę budynku, - wzrost wartości majątku gminnego, |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  |
|  | 1) komputeryzacja Urzędu Gminy | 37 000 | wymiana posiadanego sprzętu komputerowego (5 szt.) oraz zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy | - wymiana sprzętu, - usprawnienie pracy, - podniesienie efektywności, - zapewnienie szybszej obsługi ludności, |
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  |  |
|  | 1) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance | 552 718,73 | Prace obejmować będą remont boiska do piłki nożnej z piłko chwytami, remont boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, wykonanie bieżni wraz z piaskownicą , utwardzenie placu przy boisku do piłki nożnej , budowa placu zabawa) | - budowa dwóch boisk z nawierzchnią naturalną, - zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców gminy, - zapewnienie rozwoju fizycznego , - wzrost wartości majątku gminnego, |