Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W stosunku do Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie wystąpiły następujące zmiany:

- Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzone w planie dochodów dot. roku 2017. Zmiany planu dochodów roku bieżącego polegają na jego zwiększeniu o kwotę 705 739,97 zł, w tym zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 267 235,18 zł i zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 438 504,79 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 2.05.2017 – 26.06.2017 r., Uchwałą nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i Uchwałą nr XXVIII/306/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.). Zmiany dochodów roku 2018 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 4 476 074 zł (kwota planowanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej”.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych roku 2017 Uchwałą nr XXVIII/…/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. wynikają z innej realizacji dochodów niż to był wstępnie założone (dot. rozdziałów; 40002 Dostarczanie wody; 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; 71035 Cmentarze; 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego; 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 80101 Szkoły podstawowe; 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód; 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej oraz pojawieniem się nowych okoliczności wpływających na wielkość budżetu oraz z;

01010	wprowadzenia wstępnego planu dofinansowania środkami WFOŚiGW zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontenerowego z infrastrukturą towarzyszącą w ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa” na łączną kwotę 566 689 zł (ostateczna kwota dotacji będzie znana po posiedzeniu rady Nadzorczej WFOŚiGW);

80101	zmiany kwoty dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu” (zmiana kwalifikowalności planowanych wydatków – kwota zwiększenia 87,61 zł);

85503	zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (96,48 zł).

- Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030

Zmiana planu wydatków roku 2017 polega na jego zwiększeniu o kwotę 705 739,97 zł, w tym zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 158 444,82 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 864 184,79 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 2.05.2017 – 26.06.2017 r., Uchwałą nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i Uchwałą nr XXVIII/306/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych roku 2017 Uchwałą nr XXVIII/306/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. przedstawia poniższy opis;

01010	wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontenerowego z infrastrukturą towarzyszącą w ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa” (1 186 890,40 zł), na realizację którego Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Krakowie (forma finansowania; pożyczka i dotacja). Wprowadzone zadania częściowo obejmuje swoim zakresem realizację zadań, które zostały jednocześnie ściągnięte z planu wydatków majątkowych tj. zadania „Remont budynku po hydroforni w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa nowego zbiornika kontaktowego na potrzeby wodociągu w Stadłach”, „Wymiana sieci wodociągowych na terenie Stadeł i Podegrodzia”. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Podegrodzie” oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze – strefa ekonomiczna I” na rok 2018 z uwagi na brak możliwości jego zakończenia w roku bieżącym ze względu na obowiązujące procedury co spowodowało usuniecie zadań z planu finansowego bieżącego roku (przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF);

60004	zwiększenie planu rozdziału o kwotę 150 000 w związku z powierzeniem Miastu Nowemu Sączowi zadań lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy;

60014	zwiększenie wydatków przewidzianych na pomoc rzeczową dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podrzecze w km 0+000,00 - 1+044,60 - pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego” (42 000 zł) w związku ze zwiększeniem zakresu zadania;

60016	przesunięcie zakończenia realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych” na rok 2018 z uwagi na brak możliwości jego zakończenia w roku bieżącym ze względu na obowiązujące procedury (przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF);

70005	przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału (zmiana klasyfikacyjna wydatków);

80101	zwiększenie w planach finansowych w placówkach oświatowych, które wypracowały dodatkowe dochody (1 660 zł). Zmiany w wydatkach majątkowych rozdziału polegają na zmniejszeniu planu zadania pn. „Wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej – Litaczu” (150 000 zł) oraz wprowadzeniu zmiany klasyfikacyjnej wydatków zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu”;

85202 i 85219	zmniejszenie środków własnych Gminy zaplanowanych na pomoc społeczną (60 000 zł);

85230	przeznaczenie 900,00 zł na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Wiejski Kociołek",

85503	wprowadzenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na obsługę programu Karta Dużej Rodziny (96,48 zł);

85510	zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 000 zł, dotyczy działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

92116	zabezpieczenie środków na dotację inwestycyjną dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu (45 000 zł) w związku z planowaną budową jej filii w Brzeznej.

- Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie Gminy Podegrodzie w latach 2017 – 2030

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie spowodowały;

- zmianę limitów wydatków budżetu lat 2017 – 2019, poprzez;

- zwiększenie o 34 522,50 zł limitu wydatków bieżących roku 2017; zwiększenie o 40 620,00 zł limitu wydatków bieżących roku 2018 i zwiększenie o 55 240,00 zł limitu wydatków bieżących roku 2018;

- zwiększenie o 4 908 074 zł limitu wydatków majątkowych roku 2018.

W/w zamiany limitów są następstwem wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć;

- zadania pn. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” (dot. GOK) na łączną kwotę 130 382,50 zł; limit roku 2017 – 34 522,50 zł; limit roku 2018 – 40 620,00 zł; limit roku 2019 – 55 240 zł;

- zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Podegrodzie” na łączną kwotę 162 000,00 zł; limit roku 2018 – 162 000,00 zł;

- zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych - na łączną kwotę 270 000,00 zł; limit roku 2018 – 270 000,00 zł

oraz zwiększenia limitu

- przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej”).