GMINA PODEGRODZIE 33-386 Podegrodzie 248 powiat nowosądecki NIP: 734-34-56-306 REGON: 491892593 tel: 18 445 90 33 fax: 18 448 49 51 e-mail:gmina@podegrodzie.pl www.bip.podegrodzie.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa  zamówienia : Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających

wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie

-zaprojektuj i wybuduj

Znak sprawy : RII.271.1.18.2011 ZP

Zamawiający : Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie  248

Rodzaj  zamówienia : roboty  budowlane

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Opracował: mgr inż. Tomasz Dąbrowski

Zatwierdził :  Wójt Gminy  mgr Małgorzata  Gromala

Podegrodzie  27.07.2011r.

SPIS ZAWARTOŚCI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część opisowa

Wzór oferty - zał. nr 1 SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy  o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu- zał. nr 2 SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy że nie ogłoszone likwidacji i upadłości - zał. nr 4 SIWZ

Wykaz osób - zał. nr  5 SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące uprawnień - zał. nr  6 SIWZ

Wzór umowy - zał. nr  7 SIWZ

Program Funkcjonalno - Użytkowy - zał. nr  8 SIWZ

Szkic sytuacyjny – załącznik nr 9

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego- zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  zwanej dalej Ustawą oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Zamawiający : GMINA  PODEGRODZIE  33-389 PODEGRODZIE  248

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku

Pawłowskiego  w Olszanie  -  zaprojektuj i wybuduj

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie w  szczególności :

| Lp. | Zakres robót (czynności ) |
| --- | --- |
| 1 | wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi , przedmiarem robót oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień , oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością i decyzji pozwalających wykonać roboty budowlane |
| 2 | Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową |
| 3 | wszelkie prace przygotowawcze , rozbiórkowe , demontażowe , odtworzeniowe ,porządkowe |
| 4 | urządzenie zaplecza budowy , oraz zabezpieczenie we własnym zakresie w media itp. |
| 5 | zabezpieczenie robót pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy |
| 6 | pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich |
| 7 | przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji zamówienia terenów |
| 8 | pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną |
| 9 | oraz inne , roboty lub czynności niezbędne do wykonania całości zadania |

Szczegółowy zakres i warunki  wykonania  określa Program Funkcjonalno - Użytkowy  zał. nr  8 SIWZ

3.  Miejsce wykonania zamówienia:  Olszana  gmina  Podegrodzie.

4.  Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45232452-5 – roboty odwadniające , 45233140-2 – roboty  drogowe

5.  Zamawiający  nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

6.   Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2011 r.

9.   Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  JAKIE  MUSZĄ  SPEŁNIAĆ  WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy  którzy spełniają warunki  określone  w art.  22  ust.1 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późniejszymi

zmianami, w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (zwanej dalej   SIWZ).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy  którzy spełniają warunki dotyczące :

1)    posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają

obowiązek ich posiadania - Zamawiający  nie precyzuje  w tym  zakresie  szczegółowych  wymagań.

- posiadania   wiedzy i doświadczenia  - Zamawiający  nie precyzuje  w tym  zakresie  szczegółowych  wymagań.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia tj.

wykażą  że dysponują : kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Na potwierdzenie  warunku  Wykonawca złoży zał. nr  5  SIWZ „Wykaz osób”  oraz oświadczenie o uprawnieniach

zał. nr  6 SIWZ

- sytuacji  ekonomicznej i finansowej  - Zamawiający  nie  precyzuje  w tym zakresie  szczególnych  wymagań.

2. Wykonawca może  polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie  od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował  zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonaniu zmówienia .

3.  Wykonawcy wykażą  że  ,nie  podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów  art.24 ust.1  Ustawy . składając

oświadczenie   o braku podstaw do wykluczenie

4.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty -

których szczegółowa forma opisana jest  w cz. III SIWZ „WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONACY”

5.Z postępowania wyklucza się wykonawców , którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu .

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie  zamówienia  złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy  z Wykonawców  musi spełniać warunki

udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego

niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących

wspólnie wykonawców

III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA i  DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU   POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUKÓW  UDZIAŁU   W  POSTĘPOWANIU

Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ  zobowiązani są w celu wykazania  spełnienia

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania  braku podstaw  do wykluczenia  z postępowania  o udzielenie

zamówienia wykonawcy  w okolicznościach o których mowa   w art.24 ust. 1 Ustawy  złożyć następujące dokumenty:

1. W zakresie wykazania spełnienia warunków  przez  wykonawcę , o których mowa  w  art. 22 ust.1 ustawy , należy przedłożyć

1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu  – wg wzoru zał. nr 2   do SIWZ ,

1.2 oświadczenie ,że osoby ,które  będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia , posiadają  wymagane

uprawnienia , jeżeli  ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień - wg wzoru zał. nr. 6 do SIWZ

1.3 wykaz  osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności  odpowiedzialnych  za

świadczenie  usług , kontrolę jakości  lub kierowanie  robotami budowlanymi , wraz z informacjami  na temat ich

kwalifikacji  zawodowych , doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych  dla wykonania zmówienia , a także zakresu

wykonywanych  przez nie czynności , oraz informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami – wg wzoru

zał.  nr  5 do SIWZ

1.4 pisemne  zobowiązanie / dokumenty podmiotów innych – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy  i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych

innych  podmiotów  niezależnie  od charakteru prawnego łączących  go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust.2 b

2. W zakresie potwierdzenia  niepodlegania wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1  należy przedłożyć :

2.1 oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia o których mowa w art.24ust.1 Ustawy – wg wzoru zał. nr 3  do SIWZ

2.2 aktualny odpis z właściwego  rejestru , jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru , w celu  wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust. 1 pkt. 2  Ustawy  wystawionego nie wcześniej niż  6 m-cy  przed

upływem terminu  składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo

składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie  art.24 ust 1 pkt.2, wg wzoru zał. nr 4 do

SIWZ

3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  dokumentów o

których mowa w pkt.2.2 – składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju , w którym ma siedzibę  lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio ,że :

a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości, wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem

terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania

ofert,

b)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed

upływem   terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania  ofert,

4.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby  lub  w kraju  w którym wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania , nie

wydaje się  dokumentów o których mowa w pkt. 3.  zastępuje się je  dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone

przed notariuszem , właściwym organem sądowym , administracyjnym  albo organem samorządu  zawodowego lub

gospodarczego  odpowiednio  miejsca zamieszkania  osoby lub kraju , w którym  wykonawca ma siedzibę  lub miejsce

zamieszkania .

5.Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości  Zamawiający  może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6.W przypadku  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku  podmiotów , o

których mowa w cz. II pkt 2 SIWZ, kopie dokumentów  dotyczących  odpowiednio wykonawcy  lub tych podmiotów  są

poświadczane  za zgodność z oryginałem  przez wykonawcę lub te podmioty.

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. INFORMACJE PROCEDURALNE

1.   Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  publicznego można uzyskać w siedzibie  Urzędu Gminy

Podegrodzie    z siedzibą 33-386  Podegrodzie  248 pokój nr 29

Do kontaktu z wykonawcami uprawnieni są:

Tomasz  Dąbrowski  w  sprawach merytorycznych  i proceduralnych  tel. 602 617 443

Jan Sadowy  w  sprawach  merytorycznych  pokój  nr  15  tel. 18 445 90 33

Agnieszka  Połeć  w  sprawach  proceduralnych  nr  29  tel. 18 445 90 33

w  godz. 8,00 – 15,00   od poniedziałku  do  piątku

2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
       informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem  i niezwłocznie na piśmie.

Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu, e-mail uważa się  za

złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie

potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu

lub e-mail.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane

Przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób

umożliwiający zapoznanie  się  Wykonawcy z treścią pisma.

3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie   później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert

4.  W przypadku wniesienia zapytania , zamawiający w terminie nie później niż na  2 .dni  przed upływem terminu składania ofert  prześle treść wyjaśnienia wszystkim  wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej  Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ

5.  Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę  specyfikacji  przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści jej treść  na stronie internetowej zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.

6.   Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie      o

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

7.  Jeżeli w wyniku zmiany  treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  nieprowadzącej do zmiany  treści ogłoszenia o

zamówieniu  jest niezbędny  dodatkowy czas  na wprowadzenie  zmian w ofertach , Zamawiający przedłuży  termin składania

ofert  i poinformuje o tym wykonawców , którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej.

8.   Zamawiający niezwłocznie  zwróci ofertę złożoną po terminie

9.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.   Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr  28

11.  Otwarcie ofert jest jawne.

12.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

13. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te, odnotowane  zostaną w protokole otwarcia ofert.

14.  Informacje o których mowa w pkt.12 i 13, Zamawiający przekaże wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich   wniosek.

15. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących  oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub treści złożonych ofert.

16. Zamawiający wezwie wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w SIWZ  oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy ,lub którzy nie złożyli  pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia  i ww. dokumenty  zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa  , do ich złożenia  w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu  albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania .

17. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie.

- oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych poprawek  .

- inne omyłki polegające na niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty .

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę którego oferta została poprawiona .

18.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy  o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnienia  wraz z

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1)   jest niezgodna z Ustawą,

2)  jej treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy,

3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)   zawiera  błędy w obliczeniu ceny,

7)  wykonawca w terminie 3  dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której  mowa    w art. 87 ust.2 pkt.3 Ustawy,

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

20.   Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty – podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko  siedzibę  albo adres zamieszkania i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)  wykonawcach , którzy zostali wykluczeni  z postępowania  o udzielenie  zamówienia  podając   uzasadnienie  faktyczne ii prawne

4) terminie ,  określonym  zgodnie z art. 94  ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego  upływie  umowa w sprawie zamówienia  publicznego może  być zawarta .

21. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy bądź wykonawcom, których oferta została uznana za najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.

22.  Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art.93 Ustawy, zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia     i   zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie lub złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

23. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa w cz. IV pkt. 20.1) SIWZ na stronie  internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- Sposób przygotowania oferty:

a)     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b)    Ofertę należy napisać w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez

pozostawienia śladów . Wymagane  w specyfikacji dokumenty  sporządzone w języku obcym  muszą być  złożone wraz z

tłumaczeniem  na język polski , poświadczonym  przez wykonawcę .

c)    Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

d),   Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z

oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i

podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

e)   Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona

przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie

może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

f)   Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje  osoba reprezentująca wykonawcę  na podstawie wpisu do

odpowiedniego rejestru lub ewidencji  działalności gospodarczej albo osoba  należycie umocowana  przez osobę uprawnioną

do reprezentacji . Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, które w swej

treści wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

g)   Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki ( wpisów własnych ) muszą być parafowane przez

osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.

h)    Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron

zapisanych oraz wszelkich załączników)..

i)     Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do  SIWZ.

j)    Załączniki do SIWZ stanowiące jego integralna część, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie. Załączniki powinny

zostać wypełnione przez

Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

k)    W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej

w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem  pełnomocnika

do reprezentowania

l)    Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, ponumerowane).

m)  Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty dołączone do oferty stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane

innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem:

„Informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa-  nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Wykonawca nie może

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy.

Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:   RII.271.1.18.2011 ZP   -  Udrożnienie rowów

odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  -  zaprojektuj i wybuduj

nie otwierać przed  16.08.2011r   godz. 10,00   oraz adresem    Zamawiającego i danymi

Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia .

n)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku

postępowania o zamówienie

2.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- pok. sekretariat pokój nr  18

3.   Termin składania ofert upływa w dniu  16.08.2011 r.  o godz. 10.00

4.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok.  29  w  dniu  16.08.2011 r.  o godz. 10.15

5.   Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres  30 dni:

-   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek  Zamawiającego może przedłużyć  termin związania ofertą, z tym że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  związania ofertą , zwrócić się do

wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego  terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności  wadium

albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na czas przedłużony okresem związania ofertą . Jeżeli

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest  po wyborze  oferty  najkorzystniejszej , obowiązek  wniesienia

nowego wadium  lub jego przedłużenia  dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została  wybrana jako

najkorzystniejsza.

VI. KRYTERIA  OCENY  OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium:

Najniższa cena brutto

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej  nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

2. Za najkorzystniejszą  ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.

3.Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających

cenie proporcjonalnej wg. następującego wzoru:

| P = | Cmin | x 100% przy czym 1% = 1 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Cof ocen. |  |

gdzie:      Cmin   - najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert

C of. ocen. -  zaoferowana cena  brutto  ocenianej oferty

P  -  ilość punktów  w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie

zamawiający wezwie  wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego

ofert dodatkowych.

VII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę

cenę brutto;

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości.

- Cenę oferty ryczałtowej  -  należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu  zamówienia-  Program Funkcjonalno - Użytkowy, cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty związane z    realizacją przedmiotu zamówienia w oparciu o zapisy  w   rozdz. I pkt. 2

- Waluta ceny oferowanej w PLN;

- W zakresie realizacji umowy wynagrodzenie nie będzie waloryzowane.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Jeżeli  złożono  ofertę, której wybór prowadziłby  do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek  od towarów i usług, który

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

- W cenie musi mieścić się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia

- Uzyskana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium

- Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa kryterium cena.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wartości punktowej do dwóch miejsc po przecinku.

- Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) stanowią jedynie opis przedmiotu

zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na celu ułatwić Wykonawcom

sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla

Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny,

nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z projektu budowlano-wykonawczego.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną, a kosztorysem przedmiarowym, należy uwzględnić stan

wynikający z dokumentacji technicznej (projekt budowlano-wykonawczy) i wiedzę Wykonawcy uzyskaną z wizji lokalnej.

14. W przypadku gdy  w materiałach przetargowych pojawiają  się  nazwy materiałów lub towarów  ze  wskazaniem

producenta oznacza  to , że Wykonawca  ma prawo zastosować  inny materiał lub towar równoważny tj. posiadający nie

gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe.

- Składający ofertę przedstawia w ofercie cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy.

VIII. SPOSÓB OCENY OFERT

1.	Po zakończeniu części jawnej – Komisja Przetargowa dokona wstępnej weryfikacji ofert, ustalając, które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2.	Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VI

3.	Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 Ustawy..

4.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy.

5.	Zamawiający dokona oceny zgodności ofert z treścią SIWZ na podstawie analizy dokumentów, które Wykonawca przedłożył w ofercie

6.	Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg kryteriów podanych w rozdziale VI.

IX. WADIUM – ZABEZPIECZENIE – nie  dotyczy

X. UMOWA

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W celu wykazania uprawnień do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku osób fizycznych - osoba podpisująca umowę

najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązana  jest przedstawić dokument potwierdzający jej umocowanie do

reprezentacji, w    szczególności aktualne Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub dokument

potwierdzający tożsamość  lub  stosowne pełnomocnictwo". Wzór umowy stanowi zał. nr  7 do  SIWZ.

2.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed
        zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę  regulującą współpracę wykonawców.

3.   Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 36 miesięcy od daty odbioru  końcowego przedmiotu umowy.

4. Strony mogą w formie aneksu do umowy przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia spowodowany

szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (przez nieprzewidziane

zdarzenia rozumie się m.in. wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają

wpływ na termin realizacji, zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, wprowadzenie

dodatkowych  wymagań dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE).

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

XI  INFORMACJE  O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia  umowy ramowej

XII INFORMACJE  O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM  STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE   DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów.

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.Środki ochrony prawnej ( Dział VI Ustawy)  przysługują Wykonawcy , a także innemu podmiotowi, jeżeli  ma lub  miał interes

w uzyskaniu  przedmiotowego zamówienia  oraz poniósł  lub może  ponieść szkodę  w wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego  przepisów  Ustawy – Prawo zamówień publicznych .

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie wobec czynności :

a) opisu sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia warunków  udziału w postępowaniu ,

b) wykluczenia  odwołującego  z postępowania  o udzielenie  zamówienia,

c) odrzucenia  oferty odwołującego

3.  Odwołanie wnosi się  do Prezesa    Krajowej Izby  Odwoławczej  : ul. Postępu 17 a, 02- 676 Warszawa.

XIV.  Jawność postępowania

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona Wykonawcom w trybie  przewidzianym w art. 96 Ustawy PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Nazwa i adres firmy (oferenta)

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia   o  przetargu  nieograniczonym  zamieszczonego  w Biuletynie  Zamówień Publicznych, na stronie  internetowej Urzędu  Gminy  Podegrodzie  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podegrodzie  przez :

Gminę Podegrodzie 33-386 Podegrodzie  248 na budowę :

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

1. Oferuje  wykonanie  zamówienia  za  cenę   w  wysokości :

| Lp | Rodzaj robót | Cena netto | vat | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wykonanie dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 2 | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
| 3 | RAZEM |  |  |  |

2.Przedmiotowe zamówienie  wykonam zgodnie  z dokumentacją projektową

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do  30.11.2011 r

4.Warunki  płatności  : termin  zapłaty  faktury  Wykonawcy  będzie  wynosić  do 30  dni , licząc  od  dnia  dostarczenia  Zmawiającemu

faktury wraz  z protokołem  odbioru

5.Oświadczam, że zapoznałem się ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia  i warunki  w niej zawarte przyjmuje  bez

zastrzeżeń oraz, że  zdobyłem konieczne informacje  potrzebne   do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

6.Oświadczam  że  uważam  się za  związany  niniejszą ofertą  na czas  wskazany w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia

tj.30 dni

7. Oświadczam ,że zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  w postępowaniu  wzór  umowy został  przeze mnie

zaakceptowany i  zobowiązuje  się  w przypadku  wyboru mojej oferty  do zawarcia umowy na warunkach  w nim zapisanych w miejscu i

terminie   wyznaczonym  przez zamawiającego.

8. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji tego

zamówienia,

9.Oświadczam, że przedmiot  zamówienia  zrealizuje siłami  własnymi,*

10.Oświadczam  ze zamówienie zamierzam  zrealizować  z udziałem podwykonawców *-zakres  zamówienia   : ………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.W celu ułatwienia  wymiany informacji podaję swoje dane:

a) nr. telefonu: …………………………………   b) nr  faksu : ………………………………….. c) E-mail: ……………………………………………

12.Informacje  zawarte na stronach od ……………….. do ……………../ załącznik ………………….. stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji  i nie  mogą być udostępnione przez  Zamawiającego

13.Załącznikami  do  niniejszej  oferty   są :

……………………………………………………………………….……………………..

………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….…………..

* niepotrzebne  skreślić

...................................................

data

................................................................................

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

Z  ART. 22 UST. 1 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

oświadczam, że  Wykonawca / Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia)

spełnia / spełniają  warunki  dotyczące:

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich  posiadania ,

- posiadania    wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

...................................................

data

................................................................................

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr  3 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

O  BRAKU  PODSTAW WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA  WARUNKÓW OKREŚLONYCH  W  ART. 24 UST. 1 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

oświadczam, że  nie  ma  podstaw   do  wykluczenia wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę i adres wykonawcy )

z  postępowania  na podstawie art. 24 ust.1 Pzp

...................................................

data

................................................................................

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr  4 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

O  BRAKU  PODSTAW WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA  WARUNKÓW OKREŚLONYCH  W  ART. 24 UST. 1 PKT 2  PZP

(dotyczy wykonawcy będącego osobą  fizyczną)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

oświadczam, że  nie  ma  podstaw   do  wykluczenia wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę i adres wykonawcy )

- nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości *

- ogłoszono upadłość ale został  zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*

- otwarto likwidację *

- ogłoszono upadłości *

...................................................

data

................................................................................

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Niepotrzebne  skreślić *

Załącznik nr  5 do specyfikacji

WYKAZ  OSÓB

Nazwa i adres  wykonawcy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , którym mowa  w

rozdz. II  pkt. 1.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia przedstawiamy następujące  osoby :

| Nazwisko i imię osoby, którą Wykonawca dysponuje | Nazwisko i imię osoby, którą Wykonawca dysponuje na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. | Wykształcenie kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |

*Polegając  na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania  zamówienia  innego (ych) podmiotu (ów) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, załączamy  pisemne zobowiązanie  tego (ych) podmiotu (ów) dokumenty udowadniające, że będziemy dysponowali jego zasobami przez okres  niezbędny do realizacji zamówienia

…................................................

data

….............................................................................

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga:* wykreślić jeżeli nie dotyczy

Załącznik nr  6 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY   DOTYCZĄCE  UPRAWNIEŃ

Nazwa i adres  wykonawcy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  oświadczamy, że osoby, które  będą :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać  zakres  czynności)

w ramach  wykonania zamówienia ,posiadają  wymagane  uprawnienia  tj.:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Polegając  na  osobach  zdolnych do wykonania  zamówienia  innego (ych) podmiotu (ów) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, załączamy  pisemne zobowiązanie  dokument (y) udowadniające, że będziemy dysponowali  jego (ich) zasobami niezbędnymi  do realizacji  zamówienia :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…................................................

data

….............................................................................

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga:* wykreślić jeżeli nie dotyczy

Załącznik nr  7 do specyfikacji  - wzór  umowy

UMOWA NR  …………..2011

W dniu   ………... 2011r   w  Podegrodziu  pomiędzy:

GMINĄ  PODEGRODZIE  33-386 Podegrodzie  248   reprezentowaną przez:

mgr  Małgorzatę  Gromalę      -  Wójta  Gminy

za  kontrasygnatą

mgr Agnieszkę  Pacholarz      -  Skarbnika  Gminy

zwanym  dalej  „ Zamawiającym”

a  ………………..

zwanym dalej „ Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy   przeprowadzonego w  trybie  przetargu nieograniczonego  – zgodnie z Ustawą   z  dnia  29.01.2004r.  Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr  113 poz. 759 ze zmianami  ), zwanej dalej  ustawą.  została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  roboty  pn.:

Udrożnienie rowów  odwadniających odprowadzających  wody opadowe z przysiółku Pawłowskiego  w Olszanie  - zaprojektuj i wybuduj

2 . Przedmiot  umowy  obejmuje wykonanie zgodnie  z Programem Funkcjonalno – Użytkowym  stanowiącym załącznik  do

niniejszej umowy – dokumentacji  projektowej wraz  z uzgodnieniami i decyzjami  pozwalającymi prowadzić  roboty

budowlane, przedmiaru  robót, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych , wykonanie robót  budowlanych na podstawie

opracowanych  przez siebie  dokumentacji projektowych, SST,.

3. Wykonawca  przedmiot  umowy  będzie realizował  siłami  własnymi  lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców)

w zakresie :        ……………………………………

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w

terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 2

1.Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy  i  wykonanie czynności oraz obowiązków  :

| Lp. | Zakres robót (czynności ) |
| --- | --- |
| 1 | wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi , przedmiarem robót oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień , oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością i decyzji pozwalających wykonać roboty budowlane |
| 2 | Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową |
| 3 | wszelkie prace przygotowawcze , rozbiórkowe , demontażowe , odtworzeniowe ,porządkowe |
| 4 | urządzenie zaplecza budowy , oraz zabezpieczenie we własnym zakresie w media itp. |
| 5 | zabezpieczenie robót pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy |
| 6 | pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich |
| 7 | przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji zamówienia terenów |
| 8 | pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną |
| 9 | oraz inne , roboty lub czynności niezbędne do wykonania całości zadania |

Terminy realizacji

§ 3

Wymagany  termin realizacji  przedmiotu  zamówienia  ustala  się :  od daty podpisania umowy  do 30.11.2011r.

Nadzór:

§ 4

1.  Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:   ..................................... posiadający uprawnienia  nr:………………….

2.  Funkcje kierownika budowy pełnić będzie:   ..................................... posiadający uprawnienia  nr: …………………

3.  Inspektor nadzoru, kierownik  budowy  działają w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz.1623 )

Obowiązki Zamawiającego:

§ 5

1.   Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót.

2.   Zamawiający realizował będzie należycie wystawione faktury Wykonawcy.

3    Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

Obowiązki Wykonawcy:

§ 6

1.	Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót.

2.	Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu realizacji robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót pracownikom i innym osobom trzecim zgodnie z przepisami w tym zakresie.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na miejsce wykonywania robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót

4.	Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie składował wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze i odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a następnie usuwał je do miejsc wykorzystania lub utylizacji we własnym zakresie.

5.	Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6.	Po zakończeniu robót i usunięciu powstałych odpadów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie określające sposób zagospodarowania ww. odpadów.

7.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i zaplecza budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

8.	Wykonawca uporządkuje również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości na odcinku prowadzenia robót.

- Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, nacisków na oś oraz innych ograniczeń. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektów drogowych i mostowych w wyniku transportu materiałów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego usunie powstałe zniszczenia w terminie wykonania robót objętych umową. Z tytułu usunięcia zniszczeń, o których mowa Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 8

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

(kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

w tym szkody spowodowane przez osoby działające pod kierownictwem Wykonawcy.

2.    Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie terenu robót i samych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

3.	Ubezpieczenie winno obejmować cały okres realizowania robót tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót.

4.	Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód spowodowanych w wyniku wykonywania zamówienia.

5.	W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o:

a)   konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

b)   terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

2.  Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest

na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu

poprzedniego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

4. Wykonawca zobowiązany jest kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

Dostawa materiałów

§  10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

- Materiały i urządzenia  o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.  Nr. 243 ,poz.1623 )oraz  wymaganiom specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru  robót budowlanych)

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały I gatunku oraz  posiadać dla nich wszystkie  wymagane świadectwa, atesty ,certyfikaty itp.

- Rodzaj materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego – inspektora  nadzoru

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do

wskazanych materiałów stosowne dokumenty dotyczące ich jakości lub pochodzenia

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy  na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to  Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Badania, o których mowa w ust. 7 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§  11

1.Strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe, w  kwocie :

...........   zł  - netto

...........   zł  - vat

............. zł   - brutto

słownie:  ......................

2.Wynagrodzenie  wymienione  w ust.. 1 zawiera  wszelkie  koszty związane  z  realizacją   zadania  niezbędne do

zrealizowania przedmiotu umowy

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z

Dokumentacja projektową , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym  ryzyko Wykonawcy z

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wymienione w  § 2 a także oddziaływania

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji zadania, przy czym w każdym czasie może ulec obniżeniu,

jeśli Strony tak postanowią .

5. Zamawiający oświadcza, że  jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem

NIP:  734-34-56-306

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem

NIP  :  ...........................

Zasady rozliczeń finansowych

§ 12

1.Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony  będzie fakturą  końcową   wystawioną w oparciu o protokół

odbioru końcowego  robót.

2.Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres:  Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, po podpisaniu

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń

3.Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30

dni od daty otrzymania faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót oraz oświadczeniem podwykonawcy o

dokonaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą (jeżeli podwykonawca występuje w zamówieniu).

Przedmiot odbioru

§ 13

1.    Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych niniejszą umową.

2.	Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

a) odbiór robót ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiór pogwarancyjny.

3.	Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy i stosownie do odbieranego zakresu Kierownika Robót.

4.	Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5.	Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy,  właściwych Kierowników Robót, przedstawicieli użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

6.	Wykonawca informuje Zamawiającemu pisemnie o terminie zakończenia robót i  gotowości do odbioru (gotowość do odbioru nie może być później niż w terminie określonym w § 3 pkt c).

7.	Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej określonej w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w stosownych przepisach w tym zakresie.

8.	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) 	dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

b) 	wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) 	oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

d) 	dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez właściwego Kierownika).

9.	Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

10.	Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wystąpienie wad. Wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad.

11.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia nowego terminu na odbiór robót.

12.	Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca wykona wadliwy zakres po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli wady nie będą nadawały się do usunięcia, ale nie będą uniemożliwiały użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

13.	Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

14.	Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi i wyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji.

15.	Okres rękojmi i gwarancji wydłuża się o czas potrzebny na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji  jakości.

§ 14

1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały i urządzenia na okres  36 miesięcy.

3.	Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

4.	Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.

5.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6.	W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu trwania rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- W sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad Zamawiający ustali w protokole termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Kary umowne

§ 15

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 umowy:

a)	za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt c umowy,

b)	za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy. ,

c)	za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w okresie gwarancji lub rękojmi liczony od terminu ustalonego na usunięcie wad.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową płatność należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury.

4.	Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5.   Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy

6.	Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę określonych w Ust. 2  lit. a) i b) należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zmiana umowy

§16

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę  umowy w następujących przypadkach:

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 11 ust..1 może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy .

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy , jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.

- Wykonawca może za zgodą Zamwiającego przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia spowodowany szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (przez nieprzewidziane zdarzenia rozumie się m.in. wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji, zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, wprowadzenie dodatkowych wymagań dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE).jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy

- Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

- Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony.

- Wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

- Wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.

- Wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia,

- Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 – 7 musi zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 17

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach.

  - Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

  - Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i pomimo wezwania na piśmie nie kontynuuje robót, pomimo upomnień na piśmie wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu naliczając karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 4 niniejszej umowy.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

a) Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzą protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c) Zamawiający dokona odbioru wykonanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaci wynagrodzenie za

bezusterkowo wykonaną część robót.

- Postanowienia końcowe

§18

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§20

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§21

1.  Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego.

2.  Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi zawierać

podstawę prawną i uzasadnienie.

- Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w

terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania

reklamacyjnego.

§22

Umowę niniejszą sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 4 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Kontrasygnata   Skarbnika  Gminy