RII.271.1.20.2011 ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami)

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli  na  działce  ewid.  nr 337  w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA  PODEGRODZIE 
33-386 Podegrodzie  248
powiat nowosądecki

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Urząd Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

Sala obsługi klienta, nie później niż do dnia    5 września 2011r.  godz. 11:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd  Gminy  Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

5 września 2011r. godz. 11:15 pokój nr 15

Sporządził:

mgr inż. Tomasz  Dąbrowski

Doradca  ds. Inwestycji

Zatwierdził:

mgr Małgorzata  Gromala

Wójt  Gminy  Podegrodzie

Podegrodzie 16.08.2011r

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PODEGRODZIE 33-386  PODEGRODZIE  248 , zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza

do złożenia oferty na udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.; Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli    w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

Nazwa Zamawiającego:

GMINA  PODEGRODZIE 
REGON:			491892593

NIP: 				734-34-56-306

Miejscowość	                          Podegrodzie

Adres:				33-386  Podegrodzie 248

e-mail:                                       gmina@podegrodzie.pl

Strona internetowa:		www.bip.podegrodzie.pl.

Godziny urzędowania:	godziny pracy poniedziałek od 800 do 1600 pozostałe dni od 700 do 1500

- pisma, wiadomość, informacje prosimy składać pisemnie do sekretariatu .

- informacje można przekazywać: faksem pod nr 18 448-49-51 lub na konto email gmina@podegrodzie.pl (prosimy o niezwłoczne potwierdzenie pisemnie).

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego –  www.bip.podegrodzie.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

główny: 37535200-9

dodatkowe: 71354000-4, 71320000-7, 45112723-9, 45223800-4, 45236210-5, 45233161-5

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli    w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

Zadanie przewiduje wykonanie  placu zabaw wraz z zagospodarowaniem na działce nr 337 w Długołęce-Świerkli:

- strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni ~ 150 m2

- strefy komunikacyjnej (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna)             o powierzchni ~ 20 m2

- strefy zielonej o powierzchni ~ 70 m2   trawnik

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych- 1 kpl

- dojścia od strony szkoły

- montaż płotku

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 -treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

- Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt B składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ

- Podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

- Oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej  stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika

- Pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Obowiązujące zasady !

- Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrz. ust. B i C

- Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .

- INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający przewiduje w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie;

do 20 pażdziernika 2011r

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

NIE  DOTYCZY

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

NIE  DOTYCZY

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem lub emailem a następnie potwierdzają pisemnie.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę lub adres emaliowy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd  Gminy  Podegrodzie,33-386  Podegrodzie  248

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnię albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej ww. muszyna.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na ww. stronie internetowej.

- Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

### Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

### Tomasz Dąbrowski, Jan  Sadowy  - sprawy merytoryczne - tel. 18 445 90 33

### Agnieszka  Połeć – sprawy proceduralne - tel. 18 445 90 33

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6.06.1997 r.  – Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 §1 : kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, poświadczający nieprawdę  albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Termin składania ofert upływa 05 września 2011 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Urząd Gminy  Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie  248.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  05 września 2011 r. o godz. 11:15  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.

Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione

nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. Ofertę należy umieścić w zamkniętym

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

zaadresowane na adres: Urząd Gminy  Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie  248, oraz

opisać: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli    w

ramach  programu „Radosna Szkoła”. nie otwierać do dnia 05 września 2011 r. do

godz. 11:15

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

- ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą: pzp

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofer

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ i PFU. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

- Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do  wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w SIWZ – Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podmioty (wykonawcy) zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

- Wykonawca ma obowiązek wyceny wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

- Cena musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy.

- Cena podana przez Wykonawców w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca winien ująć w cenie podanej w formularzu ofertowym wszelkie koszty, materiały i prace niezbędne z realizacją przedmiotu zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Najniższa cena brutto.

- Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

### Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

P=CNCOB×100

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena,     COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

  - O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej www. bip.podegrodzie.pl , oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń".

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub emailem.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5  dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, dla danej części Zamówienia (Zadania), zostanie podpisana umowa na roboty budowlane.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).

### Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zmiany:

### Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień treści umowy, w następujących przypadkach:

- Konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub

- okoliczności, ( np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof)

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia .

- konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu:

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.

- konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania złożonego efektu użytkowego,

- konieczności wykonania prac wynikających  z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, itp.

- zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego .

### W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego zostanie przeprowadzona następująca procedura:

- W ciągu 10 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna takie przedłużenie terminu wykonania, jakie może być uzasadnione, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.

### Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

### W przypadku takich zmian jak; adres, nr rachunku bankowego, czy personelu technicznego obsługi robót, wystarczy pisemne poinformowanie Zamawiającego.

### Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERETY.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w SIWZ.

- Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

- zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ,

- podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,

- zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą (z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp).

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączonym projekcie umowy.

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego.

- ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawców u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- PODWYKONAWCY

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wykonawca może wykonać częściowo przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przedstawić zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

  - zakres usług powierzonych podwykonawcy,

  - kwotę wynagrodzenia za usługi – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu usług wynikająca z oferty Wykonawcy,

  - termin wykonania zakresu usług powierzonych podwykonawcy,

  - informację o obowiązku podwykonawcy o niezwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonanie zakresu usług, który został odebrany przez Zamawiającego

  - warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu usług nastąpi po ich odbiorze przez Zamawiającego,

  - postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

- Wszelkie zmiany umów z podwykonawcami, wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w ofercie zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcom, (jeżeli przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia), a także wykaz sprzętu i personelu podwykonawcy, skierowany do realizacji zakresu usług. Pozostały zakres usług Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników ( działania zawinione i niezawinione), jak za własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy pzp

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust 2 ustawy pzp,

- skarga do sądu.

2. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-189 ustawy Pzp.

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | RII.271.1.20.2011 ZP |
| --- | --- |

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli    w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  PODEGRODZIE 33-386  PODEGRODZIE 248.

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,PFU wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

netto..............................zł słownie: ............................................................................................................ (VAT)........................... zł słownie: ........................................................................................................... brutto...............................zł słownie: .........................................................................................................

  - zamówienie zrealizujemy w terminie od daty podpisania umowy: 20.10.2011r

  - uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy,

  - zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ.

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) :

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) :

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 2  – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | RII.271.1.20.2011 ZP |
| --- | --- |

„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli    w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

1.ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  PODEGRODZIE 33-386  PODEGRODZIE 248.

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759):

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp:

Art. 24.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 3– Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | RII.271.1.20.2011 ZP |
| --- | --- |

„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli    w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

1.ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  PODEGRODZIE 33-386  PODEGRODZIE 248.

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759):

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp),

- Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp),

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp),

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

………………………..…..                                                                                   Załącznik Nr 4

pieczęć Wykonawcy

Informacja adresowa Wykonawcy

1. firma:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

3. NIP: _____________________________________________________________

4. kod, miejscowość, województwo, powiat:

___ - _____ , ___________________ , ____________________ , ______________________

5. ulica, nr domu, nr lokalu:

___________________________________________ ,  ____________ ,  ________________

6. internet: http:// __________________________    e-mail: _____________@_____________

7. numer kierunkowy ___________

tel.___________________________			faks____________________________

8. Nazwa i numer konta, na które ma zostać przelane wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

…………………………………………    ………………………………………………………

miejscowość i data	 podpis  osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5

...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o odbyciu wizji lokalnej

Oświadczamy, że odbyliśmy wizję lokalną na Placu Budowy i uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, że roboty budowlane wykonamy zgodnie z wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

........................., dn. .......................

...............................................................

Podpis Wykonawcy

Projekt                                                                                                                     Załącznik nr 6

UMOWA Zaprojektuj/Wybuduj

Nr …………. /2011

Zawarta w dniu .......................................2011 r. w Podegrodziu pomiędzy:

GMINĄ PODEGRODZIE , 33-386  PODEGRODZIE  248 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

mgr Małgorzatę  Gromalę      - Wójta  Gminy

przy kontrasygnacie

mgr Agnieszki  Pacholarz      - Skarbnika  Gminy

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................reprezentowaną przez:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

§ 1.

TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami).

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia dla przedsięwzięcia pn; „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli  na dz.nr. 337  w ramach  programu „Radosna Szkoła”.

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy oraz ofertą wykonawcy z dnia ..................... stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania  dokumentacji projektowej , robót budowlanych obejmujących  zagospodarowanie terenu na działce nr 114 w Powroźniku i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z  programem funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujących między innymi :

- strefę do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni ok 150 m2

- strefę komunikacji (ścieżka) o nawierzchni typu tartan ( lub inna syntetyczna) o powierzchni ok 20 m2 ,

- strefę zielonej o powierzchni ok 70 m2  trawnik

- dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 1 kpl

- dojście od strony szkoły

- montaż płotku od strony skarpy.

- Zakres prac projektowych  przewiduje sporządzenie  kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności: z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym      ( Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późn. zm.) ,  i obejmuje:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku )oraz obejmujący wszystkie elementy zagospodarowania,

- w zakresie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku),

- w zakresie  robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie opracowania  składające się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

- wykonanie projektu wykonawczego dla całego zakresu opracowania,

- wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowego( Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późń. zmn.)

- uzyskanie: wszelkich niezbędnych warunków,  opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji , w tym decyzji pozwolenia na budowę, oraz skutecznego dokonania zgłoszenia  budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- projekt ma zwierać wytyczne  zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2010r , zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. z 2010 Nr 187 poz.1253)

- Zakres robót budowlanych przewiduje wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym:

- Ustanowienie Kierownika Budowy i kierowników robót w specjalnościach wynikających ze specyfiki robót,

- Wyniesienie i odtworzenie osi projektowanych obiektów i punktów wysokościowych,

- Wykonania robót ziemnych i fundamentowych projektowanych obiektów małej architektury

- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych,

- Wykonanie montażu trwałego elementów małej architektury : ławek, tablic informacyjnych, koszy na śmieci,

- ewentualne odtworzenie chodników wraz  z nawierzchnią dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót),

- wykonanie zabezpieczenia ( na czas realizacji robót i docelowe) istniejących urządzeń technicznych  i znaków geodezyjnych w obrębie realizacji robot,

- przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roślinnej i geologicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane  wraz kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,

§3.

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: Tomasz  Dąbrowski, Jan Sadowy

po stronie Wykonawcy: ..................................................

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Strony zgodnie ustalają :

a) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 20 pażdziernika 2011 r.

b) strony ustalają, iż przedmiot umowy jest zakończony w terminie o którym mowa w pkt. a niniejszego ustępu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

- najpóźniej w tym dniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednio  potwierdzenie dokonania skutecznego zgłoszenia do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie, przesyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  na adres Zamawiającego lub składając na dziennik podawczy Zamawiającego,

- najpóźniej w tym dniu zostanie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego .

- Zamawiający udzieli Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy upoważnienia do reprezentowania  Zamawiającego przed organami  nadzoru budowlanego w celu uzyskania dokumentów określonych § 4 w ust 2 pkt. b

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może zostać zmieniony.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność,  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu usunięcia wad nie stanowi zmiany terminu zakończenia realizacji przewidzianego w ust. 2

§ 5.

CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości:

- brutto - ................... zł słownie: .................................................................................................... złotych

- w tym podatek VAT - ...................zł słownie:.................................................................................. złotych,

- netto - ............................ zł słownie:............................................................................................. złotych

- W związku z ustaloną w treści art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, solidarną odpowiedzialność Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy , strony ustalają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca wyodrębni w fakturach wystawionych Zamawiającemu wynagrodzenie podwykonawcy, o ile obejmować ono będzie  także wynagrodzenie za wykonane przez podwykonawcę roboty lub ich części, będące zarazem częścią wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz wskazywać będzie rachunek bankowy tego podwykonawcy, na który ma być ono zapłacone.

- Wykonawca będzie do tych faktur załączać zestawienie pozycji, które obejmuje wynagrodzenie podwykonawcy.

- Zamawiający będzie płacić wynagrodzenie wynikające z tak wystawionej faktury w ten sposób, że  przelewać będzie na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę faktury pomniejszoną o należność podwykonawcy, którą będzie przelewać bezpośrednio na rachunek bankowy tegoż podwykonawcy, jednocześnie przesyłając Wykonawcy odpis polecenia tego przelewu.

- Wykonawca oświadcza, że tak dokonana zapłata będzie stanowić całkowite zaspokojenie jego należności wobec Zamawiającego z tytułu wystawionej faktury.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do powstrzymania się z zapłatą należności wynikającej z faktury, bez skutków opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonane roboty, do chwili wystawienia faktury w sposób opisany w pkt. a i dołączenie do niej zestawienia , o którym mowa w pkt. b.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę podwykonawcy, w umowie z nim zawartej, na taki tryb zapłaty jego wynagrodzenia za wykonane roboty będące częścią robót budowlanych umówionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane przedmiotu umowy, potwierdzonej Protokołem Odbioru Końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek dołączyć do faktury  zestawienie pozycji, które obejmuje wynagrodzenie podwykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§ 6.

ODBIÓR PRAC

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w terminie  14 dni przed planowanym terminem zakończenia robót - pisemnie przesyłając taką informację listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  na adres Zamawiającego lub składając na dziennik podawczy Zamawiającego.

2. Zamawiający w terminie 7 dni od daty planowanego terminu zakończenia robót przez Wykonawcę przystąpi do odbioru.

3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki prób i badań oraz wymaganą przez przepisy prawa budowlanego dokumentację powykonawczą. Nie przekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru Końcowego.

§ 7.

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ani w całości, ani w części.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie, przy czym Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie poprzedzone pisemną zgodą Zamawiającego, po przedłożeniu kopi projektów tych umów.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kwota wynosząca  10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)	prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,

b)	przejęcia terenu budowy,

c)	utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie budowy,

d)	zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

e)	zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,

f)	zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

g)	natychmiastowe pisemne zawiadamianie Zamawiającego o wadach i brakach w dokumentacji, a także  pisemne zgłoszenie o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,

h)	wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż. oraz warunków wymaganych przez Prawo Budowlane,

i)	ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na placu budowy,

j)	ochrony i ubezpieczenia materiałów i sprzętu dostarczonych przez Zamawiającego,

k)	ubezpieczenia budowy/terenu budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy,

l)	zagospodarowania terenu budowy na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

m)	prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

n)	pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach, w tym - o odbiorze końcowym na co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem,

o)	przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

p)	przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

q)	likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego,

r )  przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych systemów i urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych do zabezpieczenia elementów budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności..

- Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmiana do projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

- Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych, inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawodawstwem oraz regułami wynikającymi z Prawa Zamówień Publicznych,

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ewentualnych zdarzeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody w pełnej wysokości.

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 2 przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dacie 20.10.2011r

- za zwłokę w wykonaniu określonego w § 2 przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dacie 20.10.2011r

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości – w wysokości  0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu  wyznaczonym na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu  wyznaczonym na usunięcie wad,

- w przypadku, gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary umownej  określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikającą z porównania wartości szkody i kary umownej.

- Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w dostarczeniu umówionych części projektu w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy projekt, za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub jego umówionej części,

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn niż wymieniono pod lit. a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane - za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

- W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych. W przypadku utraty przez Zamawiającego dotacji z  na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 pomniejszone zostanie o wysokość utraconej dotacji, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę bezwarunkowo.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca nie może zwolnić się do odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kar umownych w należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej, określonej w ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§  9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory, wynikłe na tle niniejszej umowy, strony  poddają pod orzecznictwo Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych  niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w ustawie  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r Dz.U.2010. Nr 113.poz.759  oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964r .Dz.U.65 Nr 16. poz. 53

§ 10.

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 11.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami stanowiącym integralną część umowy są:

- Załącznik nr … -Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr … -Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY			Kontrasygnata Skarbnika		WYKONAWCA