UMOWA NR: DIN …../2013

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ……………….2013 roku w Podegrodziu pomiędzy Gminą Podegrodzie z siedzibą:33-386 Podegrodzie 248 reprezentowaną przez  mgr Małgorzatę Gromala –  Wójta Gminy, zwaną dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie  mgr Agnieszki  Pacholarz  -  Skarbnika Gminy,

a :  ……………………..   ,  którą   reprezentuje ………………….

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.)  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu następujący przedmiot umowy:

Budowa placu  zabaw w  miejscowości Stadła  w ramach zadania p.n.: „Budowa placu  zabaw w  Stadłach

oraz   promocja projektu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” stosownie do Umowy

o przyznanie pomocy nr 01564-6930-UM0640280/12

( szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy ).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i  wykona zakres prac zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Ponadto w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy jej realizacji m. in.:

- urządzić zaplecze robót,

- zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków 	bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

- zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

- pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

- przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem 
wszelkich urządzeń pomocniczych,

- oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się zakres rzeczowy robót wyszczególniony w kosztorysie ofertowym, wykonanym na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Terminy realizacji

§ 3

      - Rozpoczęcie robót nastąpi w kolejnym dniu po dacie podpisania umowy.

      - Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na  15.08.2013  rok.

Nadzór

§ 4

- Funkcję Inspektora Nadzoru i koordynatora robót z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: …………………… posiadający uprawnienia nr ……………………   wydane przez  ……………….

2.   Funkcję Kierownika Budowy pełnić będzie: ........................ posiadający uprawnienia nr: ............ wydane przez .............

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

            - Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

- po stronie Zamawiającego: ………………………………...

- po stronie Wykonawcy: …………………………………….

            - Przedstawiciele, o których mowa w ust. 4 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy.

- Zmiana osób określonych w ust. 4 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może być dokonana w formie pisemnego zawiadomienia, które jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.

Obowiązki Zamawiającego

§ 5

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót.

- Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót i rozpocząć wykonywanie umowy niezwłocznie po jej zawarciu.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu realizacji robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót pracownikom i innym osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na miejsce wykonywania robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie składował wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze i odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a następnie usuwał je i przekazywał do miejsc wykorzystania lub utylizacji we własnym zakresie.

- Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

- Po zakończeniu prac i usunięciu powstałych odpadów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie określające sposób zagospodarowania ww. odpadów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i zaplecza budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca uporządkuje również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wykonywane przez siebie roboty od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń (szkód).

- Ubezpieczenie winno obejmować cały okres realizacji robót tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót.

- Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ……………..: nr: ……………………………………. oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu.

- Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę i osoby działające pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) będzie odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód powstałych w związku z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie również następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na własny koszt i ryzyko,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

Dostawa materiałów

§ 8

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną (ITB), atest higieny (HK/B) lub świadectwa jakości.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na miejscu wykonywania robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają  Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 9

- Zgodnie z treścią złożonej oferty wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

Brutto: ……………… zł ( słownie: …………………./100 )

W tym podatek VAT: …………………. zł ( słownie: ……………………/100 )

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do zrealizowania robót (w tym m.in.: roboty przygotowawcze, porządkowe, urządzenie zaplecza robót, zabezpieczenie robót pod względem BHP, ubezpieczenie robót, pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich).

- W przypadku wystąpienia prac dodatkowych kosztorysy na te prace będą opracowywane w oparciu o założenia tj. stawki robocizny, koszty pośrednie i zysk, zgodne z kosztorysem ofertowym.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-34-56-306

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem   ……………

Zasady rozliczeń finansowych

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie jednorazowo.

- Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za wykonane roboty po w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego, wraz z załączoną książką obmiaru robót i kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez inspektora nadzoru.

- Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto nr ……………….. w terminie do  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Przedmiot odbioru

§ 11

            - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych niniejszą umową.

            - Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

- odbiór robót ulegających zakryciu

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy i - stosownie do odbieranego zakresu - Kierownika Robót.

- Dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania umowy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory robót ulegających zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru niezwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty: świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. Inspektor nadzoru potwierdzi odbiór robót protokołem odbioru robót ulegających zakryciu lub wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy, właściwych Kierowników Robót, przedstawicieli użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

- Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru (gotowość do odbioru nie może być zgłoszona później niż na 7 dni roboczych przed terminem określonym w § 3 ust. 2).

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej określonej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz w stosownych przepisach w tym zakresie.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez właściwego Kierownika).

            - Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

            - Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wystąpienie wad. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowa odbioru robót do czasu usunięcia wad wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania wadliwych prac po raz drugi lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 13 i 14.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia nowego terminu na odbiór robót.

            - Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca wykona wadliwy zakres po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

            - Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

            - Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi wyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi.

            - Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas potrzebny na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego.

            - Nieusunięcie wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady

§ 12

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie nie później niż na 3 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W związku z upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu trwania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- W sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad Zamawiający ustali w protokole termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Kary umowne

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki:

      - w oddaniu przedmiotu umowy,

      - w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi liczony od terminu ustalonego na usunięcie wad ,

c)_ z tytułu przerwy w realizacji robót powyżej 7 dni, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych,

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nieterminowe płatności, należności w wysokości odsetek ustawowych,

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej.

§14

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, według swojego uznania w całości lub w części:

- w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ponad 14 dni;

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, skutki odstąpienia nie wyłączają uprawnień z tytułu kar umownych czy gwarancji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

- Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, pomimo upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Zamawiający odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego.

- Odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

- Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzą protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Zamawiający dokona odbioru wykonanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaci wynagrodzenie za bezusterkowo wykonaną część robót.

- Podwykonawcy

§15

- Wykonawca może zaangażować podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia wymienionej w przyjętej ofercie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.

- Wraz z przekazywaną umową zawartą z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zleconej części zamówienia.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.

- Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 6, spowoduje wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie stanie się wówczas wymagalne, a bieg terminu płatności ustalonego w § 10 ust. 3 umowy nie rozpocznie się.

Postanowienia końcowe

§ 16

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca położenia siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach,  z tego  3  egzemplarze  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla  Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 2 - STWiOR

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

1. Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 7 paragraf 15 będzie brzmiał „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.