Załącznik nr 6

UMOWA ( projekt)

zawarta   w   dniu ...................2018 r.  pomiędzy

Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248, 33 – 386 Podegrodzie zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Małgorzatę Gromalę – Wójta Gminy Podegrodzie

przy kontrasygnacie Agnieszki Pacholarz – Skarbnika Gminy

a

.................................................................................................................................................

/ pełna  nazwa firmy  /

....................................................................................................................................................

/   adres   firmy /

którą reprezentuje: ....................................................................................................................

/  imię i nazwisko  /

zarejestrowaną w ......................................................................................................................

jednostka  rejestrująca  ( właściwy  Urząd , Sąd )

NIP: ...................................................................,REGON: ........................................................

zwaną  dalej  „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. ZAKRES  UMOWY

- Na podstawie rozstrzygnięcia  zapytania ofertowego Zamawiający powierza,
a Wykonawca przyjmuje  do wykonania  zadanie pn.  „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1 w miejscowości Naszacowice” w zakresie szczegółowo określonym  w niniejszej Umowie, ofercie Wykonawcy, kosztorysie, zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami   . Zamawiający zobowiązuje się do przekazania  miejsca wykonania  robót budowlanych oraz ich odebrania i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace opisane w Dokumentacji projektowej niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z  materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust.4 powinny odpowiada co do jakości  wymaganiom  określonym ustawą z dnia 16 kwietnia  2004r o wyrobach budowlanych ( tj. Dz.U. 
z 2016 r .poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem  materiałów  przez siebie  dostarczanych uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki  oraz okazując dokumenty wymagane  ustawą Prawo Budowlane potwierdzające spełnienie  wymagań , o których mowa w ust. 5.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów  oraz usług zgodnie  z zasadami kontroli jakości materiałów i usług zapewniających  należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 2.

TERMINY

- Strony uzgadniają następujący termin realizacji :

-     rozpoczęcie robót -  w terminie 7  dni od podpisania  umowy

-     zakończenie robót - do15.07.2018r.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi, wynoszącym 60 miesięcy  i obowiązywania  gwarancji, to jest w terminie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1.Za wykonanie  przedmiotu umowy , Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  kosztorysowe zgodnie z wybraną w trybie zapytania ofertowego  ofertą Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi:

Netto :.........................................................( słownie: ......................................................)

Podatek VAT w wysokości  ......% : w kwocie  ......................zł.( słownie: .........................)

Brutto : .................................................zł ( słownie :    .....................................)

3. Określona  w ust. 2 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za całość robót.

4. Zamawiający oświadcza , że nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. Wykonawca oświadcza, że  jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT.

6. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 4

FAKTUROWANIE  I ROZLICZENIE

- Zamawiający, przewiduje rozliczenia całościowe.

- Podstawą do wystawienia faktury  VAT jest protokół  odbioru końcowego wykonania robót.

- Wykonawca załączy do faktury kosztorys powykonawczy, potwierdzony
i sprawdzony   przez Zamawiającego.

- Płatność  będzie dokonana przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.  
Faktury należy wystawić na:

NABYWCA:

Gmina Podegrodzie

33 – 386 Podegrodzie 248

NIP: 734-34-56-306

Odbiorca:

Urząd Gminy Podegrodzie

33 – 386 Podegrodzie

- Za dzień zapłaty  uważany będzie dzień obciążenia  rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 5.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego  przekazania terenu budowy,  oraz innych informacji  niezbędnych  do wykonania przedmiotu  umowy, będących w posiadaniu  zamawiającego  w terminie 7 dni od podpisania umowy.

  - Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1egzemplarz Dokumentacji projektowej  w wersji papierowej .

  - Dokumentacja projektowa stanowią własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

  - Zamawiający zobowiązany jest do:

- Odbioru należycie wykonanych robót;

- Zapłaty wynagrodzenia  za wykonane i odebrane roboty;

  - Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek  zmian jakości i ilości robót  bez pisemnego polecenia  Zamawiającego.

  - Zamawiający może wstrzymać  wykonanie robót  w następujących przypadkach :

- Nie respektowania pisemnych poleceń  Zamawiającego w zakresie  usunięcia wadliwie  wykonanych robót ,

- Powstania zagrożenia  bezpieczeństwa  realizowanych robót,

Kontynuacja robót  będzie możliwa po usunięciu  przyczyn wstrzymania robót , po pisemnym  potwierdzeniu przez Zamawiającego. Wstrzymanie wykonania traktowanie będzie  jako spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 6.

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1.Wykonawca zobowiązany jest  w szczególności do :

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z Dokumentacja projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi  normami technicznymi  i technologicznymi.,

- zapewnienia na czas robót budowlanych tymczasową organizację ruchu,

- Protokolarnego  przejęcia miejsca wykonywania robót  zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy,

- Przerwania robót  na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia  wykonania robót  przed ich zniszczeniem,

- Pomiarów i badań materiałów  oraz robót  zgodnie z zasadami  kontroli jakości  materiałów i robót  określonymi w specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót,

- Skompletowania i przedstawienia  Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego  wykonania przedmiotu  odbioru końcowego  robót,

- Informowania  Zamawiającego o terminie  zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach

- Pisemnego informowania  Zamawiającego, o konieczności wykonania robót dodatkowych.

- Załączenia do protokołu odbioru końcowego robót kompletnego operatu  kolaudacyjnego, który powinien zawierać materiały dostarczone przez Wykonawcę:

- Uwagi i zalecenia  zamawiającego oraz ich wykonanie,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- zakres i lokalizacje robót, uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę rozpoczęcia  i zakończenia robót ,

- pisemne zgłoszenie wykonanych robót budowlanych  do odbioru końcowego,

- potwierdzenie uczestniczenia w odbiorze końcowym,

- potwierdzenie usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego .

2. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia  zobowiązuje się do:

- Wykonania na własny koszt badań  lub otworów  w przypadku nie zgłoszenia  robót do odbioru  ulegających zakryciu  lub zanikających  Zamawiającemu, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego ,

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy, do ich naprawienia  i przywrócenia  do stanu pierwotnego,

- Pełnego ubezpieczenia budowy – ubezpieczeniu podlegają w szczególności :

- Roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót ,

- Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich  powstałe w związku  z prowadzonymi robotami , w tym także ruchem pojazdów  mechanicznych.

- Utrzymania terenu budowy  w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania  na bieżąco zbędnych  materiałów i odpadów ,

- Uporządkowania  terenu budowy po zakończeniu robót będących przedmiotem  umowy i przekazanie go zamawiającemu  najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania do kierowania  robotami personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek  z osób  o, których mowa w zdaniu poprzednim  w trakcie realizacji przedmiotu  niniejszej umowy, musi być uzasadniona  przez Wykonawcę  na piśmie i zaakceptowana  przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy , gdy kwalifikacje  i doświadczenie wskazanych osób  będą takie same  lub wyższe od kwalifikacji  i doświadczenia osób  wskazanych  w ofercie wykonawcy.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w trakcie  realizacji zamówienia  zatrudnienia  kierownika budowy.

5. Wykonawca będzie pełnił funkcje koordynacyjne w stosunku do dostawców  i podwykonawców.

6. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności  gospodarczej  w zakresie zgodnym  z przedmiotem zamówienia  przez cały okres realizacji zamówienia..

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez Wykonawcę lub osoby działające pod jego kierownictwem, które powstały przy wykonywaniu niniejszej umowy (odpowiedzialność deliktowa)..

§ 7.

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- Wykonawca  ustanawia do wzajemnych kontaktów …….

- Zamawiający ustanawia w osobie …………………………… do protokolarnego przekazania placu budowy.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwotę tj. ................zł (słownie:..........) w formie ......................................

2. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w formie ……………………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu  odbioru końcowego całego zamówienia,

  - 30% wysokości zabezpieczenia- nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 , w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawcę będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedłużenia  ważności zabezpieczenia  należytego wykonania Umowy  o okres wynikający  z przedłużenia  terminu realizacji  robót  albo do wniesienia  nowego zabezpieczenia  na okres wynikający  z przedłużonego  terminu realizacji robót.

6. Przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać  zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  w wysokości  określonej  Prawem oraz niniejszą umową.

7. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 30 dni  przed upływem  ważności zabezpieczenia , wówczas Zamawiający  jest uprawniony  do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia  należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana  tytułem przedłużonego  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

8. W przypadku nie wykonania  lub nienależytego wykonania Umowy  przez Wykonawcę , Zamawiający jest   uprawniony do wykorzystania  środków z zabezpieczenia  na poczet kosztów wykonania robót lub innych  świadczeń przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………………………………

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się :

- W dniu następnym  licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad, to od daty odbioru,

- Dla wymienianych materiałów  i urządzeń z dniem ich wymiany,

- W dniu udostępnienia  do użytkowania  określonej części  przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić  roszczeń  z tytułu rękojmi lub gwarancji także po okresie określonym  w ust. 1 , jeżeli zgłosił  wadę lub usterkę  przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie  od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad  lub usterek w terminie 14 dni od daty  zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może  zlecić ich usuniecie na koszt i niebezpieczeństwo podmiotu trzeciego  bez utraty  uprawnień  z tytułu udzielonej gwarancji jakości. W tym przypadku koszty usuwania wad  będą pokrywane  w pierwszej kolejności  z zatrzymanej kwoty  będącej zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy.  Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe  przystąpienie do usunięcia  wad w terminie  określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia  do usunięcia wad, który będzie umożliwiał  ich usunięcie .

§ 10

KARY UMOWNE

1.Odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie zobowiązań  umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego i zgodnie z § 6 ust. 7  oraz przez zapłatę  kar umownych określonych w niniejszym paragrafie,

2. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu umowy  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia , licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy ;

2) za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym  lub odbiorze w okresie  rękojmi w wysokości – 0,5% wynagrodzenia brutto  o którym mowa w § 3 ust.2 ,   za każdy dzień opóźnienia, liczony  od upływu  terminu wyznaczonego  na usunięcie wad;

3) jeżeli roboty objęte  przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot  inny niż Wykonawca  niezgodnie z procedurą  określoną w  § 11 - w wysokości 10 000,00zł  za każdy taki stwierdzony przypadek;

4) W przypadku odstąpienia od umowy  przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w  §3 ust.2.umowy;

5) Za spowodowanie przerwy  w realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości  0,1%  wynagrodzenia brutto , o którym mowa w  § 3 ust.2. niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy;

6) W przypadku nie zapewnienia  w trakcie realizacji  zamówienia  osoby wykonującej czynności  kierownika budowy  na podstawie umowy o pracę w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień liczony .

3. Kara umowna  zostanie  zapłacona  przez stronę , która naruszyła  postanowienia umowne  w terminie 14 dni od daty wystąpienia  przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie  prawo odliczenia kwoty  kary od każdej  płatności należnej lub przyszłe  jaka będzie  się należeć  Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego  kwoty kary z płatności  należnej Wykonawcy  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia  przedmiotu umowy.

4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również  w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn  za które Zamawiający  ponosi wyłączną  odpowiedzialność  w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto o którym mowa  w § 3 ust.2. umowy .

6. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody  przekracza wartość  naliczonych kar umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie  kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

PODWYKONAWCY

- Wykonawca , zgodnie z oświadczenie  zawartym w ofercie  wykona zamówienie sam/ za wyjątkiem następującego zakresu:

- ………………………

- ………………………,

który zostanie wykonany  przy udziale podwykonawców , w tym podwykonawcy/, na którego/ ych zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania  spełniania  warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie podzleci  podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  z podwykonawcy  dotyczy podmiotu , na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania  warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany  wykazać Zamawiającemu , iż proponowany  inny podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający  zawrzeć  umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji  niniejszego  zamówienia do przedłożenia  zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia  do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy  niż 30dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających  wykonanie zleconej  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza  termin  wykonania niniejszej umowy wskazany w  § 2;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego  lub od zapłaty należności  Wykonawcy przez Zamawiającego .

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności  zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa w ust.4

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się  za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa                      w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej                                  niż 10 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa  w ust.9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust.3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów  o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymaganego  wynagrodzenia należnego  podwykonawcy  z zachowaniem terminów  płatności określonych  w umowie  z podwykonawcą. Warunkiem zapłaty  przez Zamawiającego należnego Wykonawcy  wynagrodzenia  za odebrane roboty  budowlane  jest przedstawienie  Zamawiającemu  dowodów zapłaty wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział  w realizacji odebranych  robót budowlanych , tj polecenia dokonania  przelewu  oraz oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzającego dokonanie  zapłaty całości  należnego mu  wymagalnego  wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia      na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dokonana przez zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.12  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie 7 dni zamawiający może:

1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu  umowy  wynikająca z braku  podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn  zależnych od wykonawcy  i nie może stanowić  podstawy do zmiany  terminu zakończenia  robót, a także będzie stanowić  podstawę do naliczenia  kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania  i zaniechania  podwykonawców / usługodawców/ dostawców jak za swoje własne.

§ 12

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  gotowość  do odbioru końcowego  robót w formie pisemnej .

- Zamawiający po pisemnym  zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do odbioru końcowego w terminie 7 dni powoła przedstawicieli Zamawiającego i wyznaczy termin rozpoczęcia  czynności  odbiorowych.

- Razem z zawiadomieniem  o dokonanie  odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże zamawiającemu:

- Uwagi i zalecenia  Zamawiającego , zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających  i ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania  jego zaleceń,

- Operat kolaudacyjny,

- Oświadczenie  kierownika  robót o zgodności  wykonania obiektu  z specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i polskimi Normami

- Inne dokumenty wymagane  przez zmawiającego , przedłożone  na piśmie  przed odbiorem końcowym .

- Odbiór  wykonanych robót  powinien zostać  zakończony w ciągu 14 dni  od jego rozpoczęcia.

- Ustalenia dokonane przez przedstawicieli  stron powinny być stwierdzone  na piśmie  i zawierać uzasadnienie .

- Jeżeli w toku odbioru  zostaną stwierdzone  wady to Zamawiającemu  przysługują  następujące uprawnienia:

- gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas  może odmówić  odbioru do czasu  usunięcia wad,

- gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas zamawiający  może dokonać  odbioru obniżając odpowiednio  Wynagrodzenie Wykonawcy, odmówić odbioru  żądając  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  lub odstąpić od umowy.

- Żądając usunięcia  stwierdzonych wad  lub wykonania umowy po raz drugi, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  odpowiedni termin. Wykonawca nie może  odmówić usunięcia  wad lub wykonania  umowy  po raz drugi  bez względu  na wysokość  związanych  z tym  kosztów.

- W przypadku nie usunięcia  przez Wykonawcę  zgłoszonej wady  lub niewykonania  umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę  w zastępstwie  i na koszt Wykonawcy, po  uprzednim  pisemnym jego zawiadomieniu.

- Odbiór robót  zostanie potwierdzony  podpisanym przez strony protokołem odbioru.

- W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli  jednej ze stron  w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona  może dokonać  odbioru  obiektu jednostronnie.

- Do czasu zakończenia  odbioru końcowego  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za wykonane roboty.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia  przez wykonawcę  wad stwierdzonych  przy odbiorze końcowym  lub w okresie  gwarancyjnym  wynosić będzie  14 dni, chyba, że w trakcie  odbioru strony  postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany  jest do zawiadomienia  na piśmie  Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania  wyznaczenia  terminu odbioru zakwestionowanych  uprzednio robót  jako wadliwych.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje  prawo do odstąpienia  od umowy w całości lub części, poza przypadkami określonymi  w kodeksie cywilnym, w sytuacji kiedy:

1) zostanie zgłoszona  likwidacja Wykonawcy,

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku  Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania  umowy i nie realizuje  jej przez okres dłuższy niż 10 dni ,

4) Wykonawca przerwał realizacje jej przez okres dłuższy niż 10 dni,

5)  Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje)  robót zgodnie z umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego - nie rozpoczął  w terminie 3 dni  od wezwania, wykonywania robót zgodnie z umową.

6) dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w  § 11 ust.13, lub wystąpi inne rażące naruszenie  przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa - w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym  podstawę odstąpienia,7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie  od umowy  w tym przypadku może nastąpić w terminie 30dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia  od umowy w całości lub części w przypadkach określonych  w kodeksie cywilnym ,

3. W przypadku odstąpienia  od umowy obowiązują kary umowne przewidziane w  § 10.

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia  od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu, na koszt tej strony, która przyczyniła się do odstąpienia  od umowy,

3)Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych  oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn , za które odpowiada Wykonawca,

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia  zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,

5) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót  przerwanych sporządzając protokół zdawczo odbiorczy  terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót, ich wyceny i zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inspektor Nadzoru wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów spełniających wymagania dokumentacji technicznej  i nie nadających się do wbudowania  w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,

6) zapłaty kar umownych zgodnie  z § 10 umowy.

§ 14

ZMIANY W UMOWIE

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy :

- Wykaz podwykonawców zał. Nr 1

Załącznik nr 1 do Umowy

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................

Nr telefonu/fax: ..............................................................................................................

Adres e - mail: ...............................................................................................................

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

Zgodnie z naszą ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na zadanie pn. ” Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce342/1 w miejscowości Naszacowice”

oświadczam, że zamierzam zlecić podwykonawcom niżej wymieniony zakres robót:

| Nazwa podwykonawcy | Branża | Zakres powierzonych czynności podwykonawcy | Wartość netto powierzonych czynności podwykonawcy | Wartość brutto powierzonych czynności podwykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…...........................................................   	                 ..............…….................................. 	   miejscowość, data                                                  podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania