Załącznik nr 5

UMOWA NR ............ (projekt)

zawarta w dniu ............. 2008 roku w Brzeznej pomiędzy szkołą Podstawową w Brzeznej z siedzibą w Brzeznej reprezentowaną przez mgr Władysława Kozika przy kontrasygnacie: mgr Magdaleny Talar – Głównego Księgowego zwaną dalej Zamawiającym, a .......................... z siedzibą ........................... reprezentowaną przez ......................  zwaną dalej Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy p.n. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej”
Nr kodu wg CPV 45421125-6 instalowanie okien z tworzyw sztucznych,  45410000-4  tynkowanie,    45261000-4 wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45442100-8 roboty malarskie 
2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) demontaż stolarki okiennej drewnianej – 117 szt., 

b) montaż stolarki okiennej z PCV – 117 szt.,

c) wymontowanie i zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

d) uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem,

e) roboty towarzyszące (dostarczenie materiałów do Szkoły Podstawowej w Brzeznej, zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą prowadzone roboty budowlane przed zniszczeniem i zabrudzeniem, usunięcie materiałów z rozbiórki, sprawdzenie szczelności zamontowanych nowych okien, posprzątanie pomieszczeń z pozostałych materiałów i śmieci itp.),

3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a)
urządzić zaplecze robót,

b)
zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania w miejscu wykonywania robót,

c)
zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d)
pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e)
przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia pomieszczenia i miejsca wokół budynku wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f)
urządzić zaplecze robót.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z uproszczonym projektem, kosztorysem ofertowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.. 

Terminy realizacji

§2

Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie do 25.08.2008 roku.

Nadzór

§3

1. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ...... posiadający uprawnienia nr ....... wydane przez .........

2. Funkcję Kierownika Budowy pełnić będzie: ............ posiadający uprawnienia nr: ............ wydane przez .............

3. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

4. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy będzie .............. 

Obowiązki Zamawiającego

§4

1.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót.

2.
Zamawiający ustali miejsce i ilość montowanych okien w poszczególnych pomieszczeniach wraz z przekazaniem miejsca realizacji robót

2.
Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy

§5

1.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót.

2.
Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu realizacji robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót pracownikom i innym osobom trzecim zgodnie z przepisami w tym zakresie.

3.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na miejsce wykonywania robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót.

4.
Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie zbędne materiały i urządzenia pomocnicze, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywania robót (przywrócić do stanu pierwotnego) oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§6

1.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wykonywane przez siebie roboty od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń (szkód).

2.
Ubezpieczenie winno obejmować cały okres realizowania robót tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót.

3.
Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód spowodowanych w wyniku wykonywania zamówienia.

4.
W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§7

1.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru:

a) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

b) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dostawa materiałów

§8

1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2.
Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty itp.

4.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną (ITB), atest higieny (HK/B) lub świadectwa jakości.

5.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na miejscu wykonywania robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

6.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§9

1. Zgodnie z treścią oferty wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

a)
netto ............. złotych (słownie: .......................................................................................... 00/100)

b)
podatek VAT .......... złotych (słownie: ................................................................................ 00/100)

c)
brutto .......... złotych (słownie: ........................................................................................... 00/100)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że nie jest jest podatnikiem VAT, jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-27-79-898.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP .........

Zasady rozliczeń finansowych

§10

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie jednorazowo. 

2. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za wykonane roboty w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na adres: Szkoła Podstawowa w Brzeznej, 33-386 Podegrodzie 

4. Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Przedmiot odbioru

§11

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych niniejszą umową. 

2.
Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

a) odbiór końcowy,


b) odbiór pogwarancyjny.

3.
Odbiór końcowy:

a) 
odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

b)
odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale kierownika budowy, przedstawicieli użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy,

c)
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie wraz z określeniem daty zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru, 

d)
warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej określonej w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

e)
czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru,

f)
Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wystąpienie wad,


g)
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4.
Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

5.
Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i wyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji.

Kary umowne

§12

1.
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §9 pkt 1 lit. c umowy:

a)
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od terminu ustalonego w §2 umowy,

b)

za każdy dzień nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową płatność należności wynikającej z wystawionej faktury.

4.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §9 pkt 1 lit. c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5.
Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady

§13

1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.

3.
Na stolarkę okienną Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na ... miesięcy

4.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

5.
Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.

6.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7.
W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji – na koszt Wykonawcy.    

8.
W związku z upływem okresu gwarancji – Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu trwania gwarancji.

9.
W sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad Zamawiający ustali w protokole termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Odstąpienie od umowy

§14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

3. Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, pomimo upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, o której mowa w §11 pkt 4 niniejszej umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz okres wypowiedzenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

a) Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c) Zamawiający dokona odbioru wykonanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaci wynagrodzenie za bezusterkowo wykonaną część robót.

6.
Strona umowy, która opóźniła się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od umowy z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.

7.
Siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: klęski żywiołowe itp.

8.
Na czas działania siły wyższej obowiązki strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej ulegają zawieszeniu. 

9.
W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. Termin na spełnienie świadczenia po ustaniu siły wyższej zostanie wydłużony o czas trwania siły wyższej nie dłużej niż 14 dni.

Podwykonawcy

§15

1. Wykonawca zaangażuje do wykonania określonej części zamówienia podwykonawcę wymienionego w przyjętej ofercie. 

2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.

3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.

4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawca i podwykonawcą.

Postanowienia końcowe

§16

1.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy określona w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§17

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne stosowne przepisy w tym zakresie.

§19

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§20

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają  obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie.

3. Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§21

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1) nr 1 – kosztorys ofertowy

2) nr 2 – uproszczona dokumentacja projektowa

3) nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający 




Wykonawca

Kontrasygnata Głównego Księgowego:
�	. Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 6 paragraf 15 będzie brzmiał „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.





1

